Załącznik nr 7

Istotne postanowienia umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest:

- ………………………………………………..

Zakres prac projektowych obejmuje poniższe czynności:

- przygotowanie koncepcji rozbudowy obiektu wraz z wizualizacja w 3D oraz w formacie avi;

- wykonanie inwentaryzacji ogólnobudowlanej; ( w razie wystąpienia potrzeby)

- opracowanie planu zagospodarowania terenu uwzględniającego nawiązanie do istniejącej komunikacji na terenie Szkoły, oświetlenia, zieleni oraz odprowadzenia wód opadowych;

- opracowanie dokumentacji architektoniczno-konstrukcyjnej, wykonawczej;

- opracowanie dokumentacji wentylacji mechanicznej wraz z przeprojektowaniem części istniejącej z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego;

- opracowanie dokumentacji instalacji elektrycznej wewnętrznej (p.poż, alarmowa, teleinformatyczna)

- opracowanie dokumentacji instalacji sanitarnej wewnętrznej i zewnętrznej w niezbędnym zakresie;

- opracowanie dokumentacji podłóg sportowych;

- opracowanie dokumentacji nowego zasilania elektrycznego obiektu (w razie potrzeby potwierdzonej pomiarami)

- wykonanie ekspertyzy stanu technicznego istniejącego budynku hali sportowej;

- uwzględnienie w dokumentacji,  remontu pokrycia dachowego  na istniejącej części hali sportowej;

- wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

- zakwalifikowanie obiektu wg PKOB;

- badania geotechniczne odkrywki elementów budynku ( w razie wystąpienia potrzeby);

- projekt przebudowy (przełożenia) ewentualnych kolizji istniejącego zbrojenia podziemnego 
i nadziemnego z projektowana infrastrukturą;

- projekt wyposażenia sal w sprzęt sportowy, wyposażenie techniczne,

- informacje BIOZ uwzględniającą prowadzenie zajęć w istniejącym obiekcie;

- uzyskanie dodatkowych danych i warunków technicznych od gestorów sieci oraz postanowień 
i uzgodnień od innych podmiotów,

- opracowanie mapy sytuacyjno wysokościowej do celów projektowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami;

- uzgodnienie projektu budowlanego z rzeczoznawcami ds. bhp, p.poż; sanit.-higienicznych. Ponadto należy uzyskać wszystkie inne uzgodnienia podmiotów zewnętrznych oraz ewentualne odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,

- wystąpienie na podstawie wielobranżowego projektu budowlanego zatwierdzonego przez Zmawiającego oraz pełnomocnictwa udzielonego przez Komendanta szkoły Policji 
z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dostarczenia ostatecznej decyzji Zamawiającemu.

Dodatkowe zobowiązania Wykonawcy

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę przed rozpoczęciem prac projektowych 
do przedstawienia pisemnej koncepcji projektowej wraz z wizualizacją w 3D oraz w formacie avi  do zaakceptowania.

UWAGA

- Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane powyżej a niezbędne do właściwego 
i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji, należy traktować jako  oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach przedmiotu zamówienia.

- Zastosowane rozwiązania projektowe powinny być wyważone ekonomicznie, gwarantujące bezawaryjną eksploatację obiektu.

- Zamawiający dodatkowo informuje, iż posiada dokumentację projektową, opracowaną w 2011 której elementy może udostępnić jako materiał pomocniczy do wykorzystania po wyborze oferty.

Dokumentacja winna być wykonana w sposób i w zakresie pozwalającym uzyskanie pozwolenia na budowę.

W/w przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o:

    - wizję lokalną;

    - uzgodnienia z Zamawiającym;

    - obowiązujące przepisy w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, przepisy Prawa budowlanego oraz polskie normy budowlane;

    - obowiązujące przepisy w zakresie metod i podstaw wykonania kosztorysów inwestorskich

Projekt należy wykonać:

w wersji papierowej w 6 egzemplarzach;

w wersji elektronicznej 2 płyty CD:

#### dokumentacja projektowa oraz STWiORB w formacie PDF. lub doc.

#### kosztorys, przedmiar rds oraz pdf

#### rysunki dwg

#### mapa dgn (dwg)

Inne

Oznaczenia plików/katalogów powinno umożliwiać Zamawiającemu identyfikację bez potrzeby ich otwierania.

Odbiór dokumentacji

Zamawiający po przekazaniu od wykonawcy  kompletnej dokumentacji projektowej w terminie 7 dni dokona komisyjnej oceny i odbioru.

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń co do przekazanej dokumentacji Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dokonać odpowiednich uzupełnień i poprawek w terminie określonym przez Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia

        - Zamawiający wymaga wykonania poszczególnych prac objętych przedmiotem zamówienia 
w następujących terminach:

- opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, umożliwiającego wystąpienie o pozwolenie na budowę w terminie do 25 października 2012 r.

- złożenie wniosku w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu celem uzyskania decyzji 
o pozwoleniu na budowę – do 7 dni od odbioru przez Zamawiającego bez zastrzeżeń projektu budowlanego,

- Przedłożenie Zamawiającemu pozwolenia na budowę do dnia 27 grudnia 2012 r.

Wydanie dzieła nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

Rozliczenie

Wartość oferty netto:  (słownie:)

Wartość oferty brutto (nie podlegająca waloryzacji) za realizację przedmiotu umowy wraz z nadzorem autorskim wynosi: …………. (słownie:   ).

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w złotych polskich.

Zapłata za realizację przedmiotu umowy dokonana będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.

Podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 1 będzie wykonany projekt wraz z pozwoleniem na budowę.

Zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury od Wykonawcy.

Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się ………………………….…………………….

Wykonawca nie może powierzyć wykonania całości projektu osobie trzeciej.

Dokumentacja zaopatrzona będzie w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, 
że została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami normami oraz że została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia informacji z zakresu realizacji przedmiotu umowy.

Odstąpienie od umowy

Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy:

Wykonawca zwleka z rozpoczęciem przedmiotu tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby go ukończył 
w umownym  terminie.

Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami 
i normami.

Wykonawca powierzy wykonanie projektu osobie trzeciej.

Kary umowne

## W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony stosować będą kary umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy  w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto 
za każdy dzień  opóźnienia;

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną;

z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10%  ceny umownej brutto.

## Zamawiający nie przewiduje możliwości wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę. W przypadku jej zerwania Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto umowy.

## Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony umowy mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar w umowie na zasadach ogólnych.

Gwarancja

Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonywanych na podstawie projektu objętego niniejszą umową

W razie wystąpienia błędów w wykonanym przedmiocie umowy, Zamawiający może:

          - żądać usunięcia tych błędów w uzgodnionym i wyznaczonym terminie;

          - o wykryciu błędów Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia;

          - istnienie błędów powinno być stwierdzone protokolarnie. Zamawiający wyznacza termin na usunięcie błędów uwzględniając możliwości techniczno-organizacyjne Wykonawcy;

          - usunięcie błędów musi być stwierdzone protokolarnie;

          - powołać rzeczoznawcę biegłego w celu ustalenia wady.

          - Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu zamówienia w wysokości odsetek ustawowych liczonych od wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia licząc 
od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad.

Prawa autorskie

- Wykonawca oświadcza, że z tytułu wykonania przedmiotu umowy przysługują mu majątkowe prawa autorskie, które 
w ramach wynagrodzenia określonego w § 9, ust. 1. Umowy przenosi w całości na Zamawiającego. W powyższym zakresie, w ramach wynagrodzenia określonego w § 9, ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego również prawo na wykonywanie zależnych praw autorskich, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z możliwością dokonania w nich wszelkich zmian i modyfikacji na zasadzie wyłączności, całość majątkowych praw autorskich oraz praw pokrewnych wraz z prawem wykonywania zależnego prawa autorskiego.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych, o których mowa w ust. 1. następuje na wszelkich polach eksploatacji w szczególności:

- wprowadzanie do obrotu,

- utrwalanie jakąkolwiek techniką, w tym m. in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie

magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym m. in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,

- wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,

- publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m. in. udostępniania w Internecie),

- rozpowszechnianie za pomocą prasy i telewizji,

- rozpowszechnianie w postaci pliku elektronicznego,

- a także prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności do udzielania zezwoleń na dokonywanie wszelkiego rodzaju opracowań odpowiednio Projektu oraz zezwoleń na rozporządzanie 
i korzystanie z tychże opracowań.

- Wszelkie materiały lub dane dostarczone przez jedną ze Stron pozostają jej własnością z wyłączeniem nabytych materiałów przez Zamawiającego w wyniku realizacji Umowy.

- Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność egzemplarzy (nośników materialnych) przedmiotu Umowy 
w ilości doręczonej Zamawiającemu.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w imieniu autora – jego autorskich  praw osobistych, 
a w szczególności do:

- decydowania o nienaruszalności treści i formy przedmiotu Umowy,

- decydowania o pierwszym udostępnieniu,

- decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z przedmiotu Umowy.

W przypadku stwierdzenia w opinii wady projektowej opłatę za opinię                                                                                                                             poniesie Wykonawca projektu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zmiany umowy w czasie jej trwania następować będą za zgodą obu stron aneksem do umowy.

Przed skierowaniem sprawy do sądu strony przewidują możliwość polubownego załatwienia sprawy.